<Sigla da estatal>
Relatório de Desempenho do Projeto
<Data de referência>

Identificação do Projeto
<identificar e descrever projeto alvo do relatório.>

Estrutura Analítica do Projeto
<Listar fases, subfases e entregas da estrutura analítica do projeto e seus respectivos status.>
ID	Fase, Subfase, Entregas	Início	Fim	Status

Atividades Concluídas
<Listar atividades concluídas.>

Atividades para o Próximo Período
<Listar atividades para próximo período.>

Informações Adicionais

<Descreva informações que por ventura acharem necessárias>

Aprovado em ___ de __________ de _____.
­­­­<nome completo do responsável >
<Cargo >

Observações:
O objetivo principal é fornecer informações sobre o desempenho do projeto, de forma a manter as partes interessados atualizadas sobre seu andamento. É o processo de coleta e distribuição de informações sobre o desempenho, inclusive os relatórios de andamento, medições do progresso e previsões.
Envolve a coleta e análise periódica do andamento real do projeto x sua linha de base.
Reportar o desempenho é importante para:
- Entender e comunicar o andamento e o desempenho do projeto;
- Corrigir os desvios em relação a linha de base;
- Prever os resultados do projeto;
- Verificar como os recursos estão sendo usados.
Algumas das melhores práticas:
- Use bom senso e intuição para interpretar dados de desempenho;
- Forneça regularmente realimentação aos que coletam os dados;
- Não pense que usando apenas relatórios de desempenho irá conseguir avaliar indivíduos;
- Trabalhe com as equipes para definir metas claras e métricas que devem ser usadas;
- Nunca use dados de desempenho para ameaçar pessoas.
Exemplos: